Приложение № 3

к Паспорту государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края»

**Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края,   
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению   
(за счет всех источников финансирования)**

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта¹ | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения)² | Предельная стоимость строительства объекта³ | Остаток стоимости объекта в ценах контрактов, тыс. рублей⁴ | Объем бюджетный ассигнований краевого бюджета в отношении объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции, техническому перевооружению) указывается на весь срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) с разбивкой по годам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | До окончания строительства |
| Наименование подпрограммы: « Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края на 2014-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий: 1.1 « Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета», 1.2 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик КГКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект «Промышленный парк на территории  г. Железногорска» | инвестиции | 2012–2018 | 16 678 600,32 | 15 733 777,72 | 84 926,5 | 354 108,1 | 505 788,0 |  |  |  | 127 848,0 | 15 520 427,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадка № 1 |  |  | 2 841 406,20 | 2 841 406,20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 841 406,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1 этап. Генплан, инженерные сети и сооружения на них, дороги |  |  | 903 422,50 | 903 422,50 |  |  |  |  |  |  |  | 903 422,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 2 этап. Предприятие по производству порошковых красок |  |  | 171 896,70 | 171 896,70 |  |  |  |  |  |  |  | 171 896,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 3 этап. Предприятие по производству энергосберегающих ламп |  |  | 247 147,60 | 247 147,60 |  |  |  |  |  |  |  | 247 147,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 4 этап. Предприятие по производству пеностекла. |  |  | 756 015,74 | 756 015,74 |  |  |  |  |  |  |  | 756 015,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 5 этап. Предприятие по производству пенокристаллита. |  |  | 456 750,44 | 456 750,44 |  |  |  |  |  |  |  | 456 750,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 6 этап. Логистический центр. |  |  | 306 173,22 | 306 173,22 |  |  |  |  |  |  |  | 306 173,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Площадка № 2 |  |  | 13 837 194,12 | 12 892 371,52 | 84 926,5 | 354 108,1 | 505 788,0 |  |  |  | 127 848,0 | 12 764 523,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 1 этап. Генплан, инженерные сети и сооружения на них, дороги. Корректировка |  |  | 1 544 602,3 | 869 779,7 | 84 926,5 | 354 108,1 | 235 788,0 |  |  |  | 103 348,0 | 766431,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 237 832,3 | 186 470,7 |  |  |  | 103 348,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 84 926,5 | 116 275,8 | 49 317,3 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 2 этап. Административное здание управляющей Компании. |  |  | 224 927,40 | 224 927,40 |  |  |  |  |  |  |  | 224 927,40 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 3 этап. Корпус точной механики. |  |  | 5 183 015,51 | 5 183 015,51 |  |  |  |  |  |  |  | 5 183 015,51 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 4 этап. Корпус приборного производства. |  |  | 3 024 654,54 | 3 024 654,54 |  |  |  |  |  |  |  | 3 024 654,54 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 5 этап. Инженерно-конструкторский корпус. |  |  | 1 942 256,47 | 1 942 256,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1 942 256,47 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 6 этап. Предприятие по производству раневых покрытий на основе коллаген-хитозановых нанокомплексов |  |  | 469 811,10 | 469 811,10 |  |  |  |  |  |  |  | 469 811,10 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | 7 этап. Производственный корпус по производству алюминиевой и оцинкованной ленты, композитных панелей, гранулированного полиэтилена и вторичного сырья |  |  | 399 906,74 | 399 906,74 |  |  |  |  |  |  |  | 399 906,74 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | 8 этап. Производственный корпус № 1. |  |  | 1 048 020,05 | 778 020,05 |  |  | 270 000,00 |  |  |  | 24 500,0 | 753520,05 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 500,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главному распорядителю |  |  | 16 678 600,32 | 16 239 565,72 | 84 926,5 | 354 108,1 | 505 788,0 |  |  |  | 127 848,0 | 15 520 427,72 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 237 832,3 | 186 470,7 |  |  |  | 127 848,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 84 926,5 | 116 275,8 | 319 317,3 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы: «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Красноярском крае на 2014-2017годы»» | | | | | | | | | | | | | |
| Главный распорядитель: Министерство экономики и регионального развития Красноярского края | | | | | | | | | | | | | |
| Наименований мероприятий: 4 «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», 5 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета», 7 «Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, разработку проектно-сметной и разрешительной документации» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Заказчик КГКУ «Дирекция по Комплексному развитию Нижнего Приангарья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект «Строительство железнодорожной линии «Карабула – Ярки» | инвестиции | 2008–2017 | 7 446 975,4 | 1 395 716,3 | 322 749,7 | 5 558,4 | 586 651,2 |  |  | 809 065,1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 пусковой комплекс |  | 2008–2014 | 6 637 910,3 | 586 651,2 | 322 749,7 | 5 558,4 | 586 651,2 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 6 477 520,0 | 580 759,1 | 322 749,7 | 1 060,2 | 580 759,1 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 160 390,3 | 5 892,1 |  | 4 498,2 | 5 892,1 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2 пусковой комплекс |  | 2017 | 809 065,1 | 809 065,1 |  |  |  |  |  | 809 065,1 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 809 065,1 | 809 065,1 |  |  |  |  |  | 809 065,1 |  |  |
| 2 | Объект «Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи  (500 кВ) –  от строящейся Богучанской ГЭС  до подстанции «Ангара», 1-ая воздушная линия» | инвестиции | 2008–2014 | 2 680 639,0 | 20 606,1 | - | 122 160,0 | 20 606,1 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 2 680 639,0 | 20 606,1 | - | 122 160,0 | 20 606,1 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект «Проектирование и строительство воздушной линии электропередачи  (500 кВ) от подстанции «Ангара» до подстанции  «Камала-1» | инвестиции | 2008–2014 | 5 229 989,2 | 108 640,1 | 88 229,3 | 275 328,8 | 108 640,1 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 5 199 210,0 | 77 860,9 | 88 229,3 | 275 328,8 | 77 860,9 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 30 779,2 ⁵ | 30 779,2 |  |  | 30 779,2 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект «Проектирование и строительство подстанции «Ангара» (500/220 кВ)» | инвестиции | 2008–2014 | 6 425 740,0 | 3 078,2 | 933,4 | 349 939,5 | 3 078,2 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 6 425 740,0 | 3 078,2 | 933,4 | 349 939,5 | 3 078,2 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объект «Расширение подстанции «Камала-1» в части подключения воздушной линии электропередачи  (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Камала-1» | инвестиции | 2008–2014 | 780 693,0 | 57 016,7 | 49 459,1 | 42 369,4 | 57 016,7 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 780 693,0 | 57 016,7 | 49 459,1 | 42 369,4 | 57 016,7 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объект «Проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) – от комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода  (500 кВ)» | инвестиции | 2008–2014 | 2 311 289,8 | 154 349,4 | 693225,4 | 220 542,1 | 154 349,4 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 2 311 289,8 | 154 349,4 | 693 225,4 | 220 542,1 | 154 349,4 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект «Расширение подстанции «Тайшет-2 (Озерная)» в части подключения воздушной линии электропередачи  (500 кВ) – от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2 (Озерная)» | инвестиции | 2008–2014 | 740 273,0 | 65 745,5 | 383 110,2 | 46 205,6 | 65 745,5 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 740 273,0 | 65 745,5 | 383 110,2 | 46 205,6 | 65 745,5 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объект «Проектирование и строительство воздушной линии электропередачи  (500 кВ) от подстанции «Ангара» до подстанции «Тайшет-2 (Озерная)» | инвестиции | 2008–2014 | 4 960 061,0 | 1 023 802,9 | 1 862 575,4 | 511 749,3 | 1 023 802,9 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 4 960 061,0 | 1 023 802,9 | 1 862 575,4 | 511 749,3 | 1 023 802,9 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объект «Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи  (500 кВ) – от строящейся Богучанской ГЭС  до подстанции «Ангара», 2-ая воздушная линия» | инвестиции | 2008–2014 | 3 278 124,2 | 123 739,3 | 1 683 579,3 | 371 871,3 | 123 739,3 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3 278 124,2 | 123 739,3 | 1 683 579,3 | 371 871,3 | 123 739,3 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик ГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект «Школа на 264 учащихся с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2007–2014 | 335 845,5 | 40 570,6 | 13 412,4 | 206 424,1 | 40 570,6 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 335 845,5 | 40 570,6 | 13 412,4 | 206 424,1 | 40 570,6 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект «Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями канализации  с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2007–2014 | 119 003,9 | 32 054,1 | - | 57 172,9 | 32 054,1 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 114 317,0 | 30 999,2 | - | 56 992,9 | 30 999,2 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 4 686,9 | 1 054,9 |  | 180,0 | 1 054,9 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект «Котельная с магистральными сетями теплоснабжения,  с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2011–2014 | 62 825,0 | 1 995,0 | 7 269,0 | 53 560,9 | 1 995,0 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 62 825,0 | 1 995,0 | 7 269,0 | 53 560,9 | 1 995,0 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект «Электрические сети 10-0,4 кВ, с Заледеево, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2010–2014 | 36 612,3 | 418,3 | - | 31 522,2 | 418,3 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 36 612,3 | 418,3 | - | 31 522,2 | 418,3 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объект «Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения  с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2007–2014 | 160 475,7 | 1 753,8 | - | 33 359,8 | 1 753,8 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 160 475,7 | 1 753,8 | - | 33 359,8 | 1 753,8 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объект «Пожарное депо тип V,  с. Заледеево, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2008–2014 | 51 854,1 | 17 659,6 | - | 31 650,1 | 17 659,6 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 51 854,1 | 17 659,6 | - | 31 650,1 | 17 659,6 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект «Комбинат школьно-дошкольных образовательных учреждений  (11 классов на 275 учащихся,  3 дошкольных группы на 55 мест), д. Тагара, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2007–2014 | 373 755,7 | 11 574,5 | 42 105,5 | 128 553,4 | 11 574,5 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 373 755,7 | 11 574,5 | 42 105,5 | 128 553,4 | 11 574,5 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объект «Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями канализации,  д. Тагара, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2008–2014 | 177 342,4 | 19 427,9 | 42 190,4 | 65 647,0 | 19 427,9 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 170 136,9 | 18 128,5 | 42 190,4 | 65 447,0 | 18 128,5 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 7 205,5 | 1 299,4 |  | 200,0 | 1 299,4 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объект «Пожарное депо тип V, д. Тагара, Кежемский район, Красноярский край» | инвестиции | 2008–2014 | 41 541,9 | 23 068,7 | - | 11 220,1 | 23 068,7 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 41 541,9 | 23 068,7 | - | 11 220,1 | 23 068,7 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объект «Строительство, реконструкция автодорог к объектам социальной сферы,  г. Кодинск, Красноярский край» | инвестиции | 2007–2014 | 97 705,0 | 4 872,0 | - | 7 944,3 | 4 872,0 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 97 705,0 | 4 872,0 | - | 7 744,3 | 4 872,0 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объект «База службы эксплуатации Богучанского водохранилища,  г. Кодинск, Красноярский край (первая очередь)» | инвестиции | 2012–2014 | 155 995,0 | 64 793,3 | - | 91 201,7 | 64 793,3 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 155 995,0 | 64 793,3 | - | 91 201,7 | 64 793,3 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объект «Лесоочистка санитарной зоны  г. Кодинска, Красноярский край» | инвестиции | 2012–2014 | 70 617,6 | 11 171,7 | 17 339,2 | 42 106,9 | 11 171,7 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 70 617,6 | 11 171,7 | 17 339,2 | 42 106,9 | 11 171,7 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главному распорядителю |  |  | 35 537 358,7 | 3 182 054,0 | 5 206 178,3 | 2 706 087,8 | 2 372 988,9 |  |  | 809 065,1 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 34 525 231,7 | 2 333 963,3 | 5 206 178,3 | 2 701 209,6 | 2 333 963,3 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 203 061,9 | 39 025,6 |  | 4 878,2 | 39 025,6 |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 809 065,1 | 809 065,1 |  |  |  |  |  | 809 065,1 |  |  |

¹ – Наименование объекта указывается согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

² – Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта и ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

³ – Предельная стоимость строительства объекта – сметная стоимость строительства объекта в ценах периода освоения средств.

⁴ – По вновь начинаемым объектам (пусковым комплексам объектов) остаток стоимости отражается в текущих ценах периода освоения средств. При разработке проектной документации ориентировочно.

⁵ – Расходы не предусмотрены паспортом инвестиционного проекта, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р.